FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

CURSO INTEGRADOR II: SISTEMAS

ASHAKIDS: PLATAFORMA DE TELEREHABILITACIÓN E INTERVENCIÓN CLÍNICA Y TERAPÉUTICA INFANTIL

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO FINAL 2 (APF2)

Integrantes (Orden Alfabético por Apellido Paterno):

•  Anticona, Piero

•  Lavado Mendoza, Nicolas

•  Roman Silva, Sergio

Docente:

Mg. Ing. Junior Alexander Neyra Gonzales

Versión 2.0  |  Octubre del 2026  |  Lima, Perú

Historial de Revisiones

El presente cuadro documenta las versiones formales presentadas en el marco del curso:

| Fecha Elaboración | Versión | Elaborado por | Descripción | Revisado por | Fecha Revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03/09/2026 | 1.0 | Equipo de Desarrollo | Versión preliminar y propuesta de arquitectura (APF1). | Ing. Junior Neyra | 03/09/2026 |
| 08/10/2026 | 2.0 | Equipo de Desarrollo | Segundo avance (APF2): Implementación de backend FastAPI, persistencia PostgreSQL, hashing Argon2id y modularización frontend. | Ing. Junior Neyra | 08/10/2026 |

ÍNDICE GENERAL

1. RESUMEN DEL PROYECTO.................................................... 3

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO................................................. 3

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL................................................. 3

1.3 PROBLEMA IDENTIFICADO............................................... 4

1.4 SOLUCIÓN PROPUESTA.................................................. 4

1.5 ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO.......................................... 4

1.6 CRONOGRAMA Y PLANIFICACIÓN.......................................... 5

2. RESUMEN DEL AVANCE DEL PROYECTO (UNIDAD II)............................. 6

3. LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES APF1..................................... 7

4. ARQUITECTURA IMPLEMENTADA DEL SISTEMA................................... 8

4.1 ARQUITECTURA ACTUAL................................................. 8

4.2 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS.............................................. 9

5. DESARROLLO BACKEND (SPRINT 04).......................................... 10

5.1 ARQUITECTURA DEL BACKEND............................................ 10

5.2 FUNCIONALIDADES BACKEND IMPLEMENTADAS............................... 11

5.3 EVIDENCIAS DEL BACKEND (ENDPOINTS Y JSON)........................... 12

6. IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD (SPRINT 03 Y 04)............................ 14

6.1 MODELO FÍSICO IMPLEMENTADO.......................................... 14

6.2 TABLAS IMPLEMENTADAS................................................ 15

6.3 OPERACIONES REALIZADAS (CRUD Y SOFT DELETE)......................... 16

7. VALIDACIÓN DEL SISTEMA (SEMANA 7)....................................... 17

7.1 ACTIVOS DEL PROYECTO................................................ 17

7.2 CONTROL DE ACCESO (RBAC)............................................ 18

7.3 MATRIZ DE SEGURIDAD DEL PROYECTO.................................... 19

8. EVIDENCIAS DEL PROYECTO................................................. 20

9. CONCLUSIONES............................................................ 21

10. REFERENCIAS............................................................ 22

1. RESUMEN DEL PROYECTO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

ASHAKids Platform — Plataforma Integral de Telerehabilitación e Intervención Fonoaudiológica y Psicológica Infantil.

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL

ASHAKids es un ecosistema tecnológico diseñado para optimizar los tratamientos terapéuticos y fonoaudiológicos de niños con dificultades del lenguaje, habla, neurodesarrollo y comunicación. La plataforma articula a las familias con profesionales de la salud certificados mediante un entorno gamificado interactivo (Mundo ASHA) y un panel clínico riguroso.

• Propósito del sistema:

Democratizar y asegurar la continuidad de las terapias infantiles mediante telerehabilitación asistida, reduciendo tasas de deserción terapéutica y permitiendo a especialistas y tutores monitorizar en tiempo real el progreso clínico, asistencia y adherencia a los planes terapéuticos.

• Usuarios involucrados:

1. Padre / Tutor Familiar (Rol PADRE): Padres y madres de familia responsables del menor. Acceden a la agenda de citas, visualización de avances, reportes clínicos autorizados, módulos interactivos de práctica en el hogar y gestión de su cuenta.

2. Terapeuta / Profesional Clínico (Rol TERAPEUTA): Especialistas certificados en fonoaudiología, psicología y terapia ocupacional. Gestionan expedientes clínicos de pacientes asignados, programan citas, registran la asistencia a sesiones y emiten reportes clínicos estructurados.

3. Administrador de Plataforma (Rol ADMIN): Personal de gestión institucional. Administra la creación de usuarios, asignación de roles, auditoría operativa del sistema y vinculación de tratamientos entre terapeutas y pacientes.

• Funcionalidades principales:

Sistema de autenticación de grado de seguridad bancario utilizando hashing Argon2id y gestión de sesiones persistidas mediante cookies HttpOnly.

Gestión de expedientes de pacientes pediátricos con preservación estricta de historial clínico (baja lógica).

Agendamiento de citas sincrónicas y asincrónicas con validación de conflictos de horario y solapamientos.

Registro y ejecución de sesiones terapéuticas con control de asistencia, hora de inicio/fin y emisión de reportes clínicos post-sesión.

Interfaz frontend reactiva modularizada en 278 componentes con 96 rutas protegidas por roles declarativos.

1.3 PROBLEMA IDENTIFICADO

En el ámbito de la salud infantil en el Perú y Latinoamérica, el acceso a terapias de lenguaje y neurodesarrollo enfrenta barreras críticas: escasez de profesionales especializados en zonas periféricas, altos costos de desplazamiento, tiempos prolongados de espera y, fundamentalmente, una tasa de abandono de terapia superior al 45% debido a la falta de adherencia en el hogar y a la ausencia de retroalimentación sistemática entre las sesiones presenciales.

Adicionalmente, desde el punto de vista informático, los centros terapéuticos carecen de plataformas especializadas que integren la gestión clínica con la estimulación lúdica, dependiendo de hojas de cálculo o chats no seguros que exponen la información sensible de menores de edad incumpliendo normativas de protección de datos personales.

1.4 SOLUCIÓN PROPUESTA

ASHAKids implementa una arquitectura desacoplada de tres capas compuesta por:

Frontend web reactivo (React 18 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS) que ofrece interfaces personalizadas por rol, navegación fluida sin recargas y un entorno interactivo atractivo para los menores.

Backend RESTful robusto (FastAPI en Python 3.13) con validación estricta de esquemas de datos mediante Pydantic v2 y seguridad basada en el estándar OWASP.

Base de datos relacional PostgreSQL (gestionada en Supabase Cloud) con 26 tablas normalizadas que garantizan la integridad referencial y confidencialidad médica.

1.5 ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

A continuación, se detalla el porcentaje de avance cuantitativo y cualitativo alcanzado en el segundo avance:

| Componente | Estado (%) |
| --- | --- |
| Frontend | 90% — Modularización completa en 278 archivos (<500 líneas c/u), 96 rutas declarativas en React Router v7 con lazy loading y 145 pruebas automatizadas superadas. |
| Backend | 85% — 32 operaciones REST implementadas en FastAPI con OpenAPI; servicios de autenticación, pacientes, citas, sesiones y reportes completamente operativos. |
| Base de datos | 90% — Esquema físico de 26 tablas en PostgreSQL (Supabase) con claves foráneas, restricciones de unicidad, checks y transacciones atómicas. |
| Seguridad | 90% — Hashing Argon2id (OWASP), tokens opacos SHA-256 en BD con cookie HttpOnly/Secure/SameSite, control de acceso RBAC por rol y aislamiento de recursos. |
| Pruebas | 85% — 145 pruebas automatizadas de frontend (120 Vitest + 25 routing) y 63 pruebas backend (pytest + 109 aserciones en Postman) con 100% de éxito. |
| Despliegue | 30% — Base de datos desplegada en Supabase Cloud (PostgreSQL 17.6); backend y frontend preparados para contenedor Docker en staging local. |

1.6 CRONOGRAMA Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se estructura en 6 sprints de desarrollo ágil según el cronograma académico del curso:

| Sprint | Semanas / Fechas | Entregables Clave | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 01 | Semana 1 - 2 (Ago) | Requerimientos, diagrama de arquitectura preliminar y prototipo Figma. | Completado (100%) |
| Sprint 02 | Semana 3 - 4 (Set) | Diseño de base de datos relacional y levantamiento de observaciones APF1. | Completado (100%) |
| Sprint 03 | Semana 5 - 6 (Set-Oct) | Configuración de entorno seguro, modelo físico y hashing Argon2id. | Completado (100%) |
| Sprint 04 | Semana 7 - 8 (Octubre) | Desarrollo Backend FastAPI (32 endpoints), CRUD clínico y APF2. | Completado (100%) |
| Sprint 05 | Semana 9 - 11 (Oct-Nov) | Integración completa frontend-backend y pruebas de integración clínica. | En Progreso (30%) |
| Sprint 06 | Semana 12 - 14 (Noviembre) | Despliegue final en producción cloud, pruebas de carga y APF3 final. | Planificado (0%) |

2. RESUMEN DEL AVANCE DEL PROYECTO (UNIDAD II)

El presente documento formaliza el segundo avance del proyecto integrador (APF2), consolidando la transición desde la fase de diseño y prototipado estático hacia una primera versión funcional desacoplada y clínicamente operativa.

• Contexto del proyecto:

Durante la Unidad I se concibió la idea de negocio, los casos de uso preliminares y un prototipo frontend en React. Sin embargo, dicho prototipo presentaba una arquitectura monolítica (un único archivo App.tsx con más de 7,200 líneas de código) y carecía de lógica de negocio en backend, persistencia y mecanismos de seguridad reales.

• Problema técnico resuelto en la Unidad II:

El desafío central de esta unidad consistió en desacoplar íntegramente la capa de presentación de la capa de datos, desarrollar un backend API RESTful bajo estándares profesionales, implementar mecanismos de seguridad criptográfica de grado industrial y reorganizar el frontend en módulos testeables e independientes.

• Solución desarrollada en la Unidad II:

Desarrollo de una API RESTful completa en FastAPI (Python 3.13) con 32 operaciones en OpenAPI, gestionando el ciclo de vida de usuarios, pacientes, citas, sesiones y reportes clínicos.

Implementación del algoritmo Argon2id para el resguardo de contraseñas y arquitectura de tokens opacos en base de datos para sesiones de usuario con cookies HttpOnly seguras.

Descomposición del frontend monolítico en 278 componentes modulares organizados por dominios de rol (Padre, Terapeuta, Admin), reduciendo el bundle de entrada de 1,020 kB a 259 kB.

Despliegue de la base de datos relacional en PostgreSQL 17.6 sobre Supabase Cloud con 26 tablas normalizadas e integridad referencial.

• Avances alcanzados en la Unidad II:

Cumplimiento del Sprint 03: Modelo físico relacional y módulo criptográfico Argon2id.

Cumplimiento del Sprint 04: Backend clínico completo con transacciones atómicas y control de concurrencia.

Cumplimiento de la Semana 07: Auditoría de activos de información, matriz de seguridad y control de acceso RBAC.

3. LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES APF1

En el feedback recibido tras la evaluación del primer avance (APF1), se formularon recomendaciones para elevar el rigor ingenieril del proyecto. A continuación se demuestra el levantamiento exhaustivo de cada observación:

| Observación APF1 | Acción Correctiva Implementada | Evidencia en el Repositorio |
| --- | --- | --- |
| 1. Mejorar arquitectura: Evitar arquitectura monolítica y acoplamiento. | Se implementó una arquitectura limpia de 3 capas. El frontend ya no tiene acceso a la BD; toda petición viaja vía HTTP REST a FastAPI, y este utiliza SQLAlchemy 2.0 asíncrono hacia PostgreSQL. | docs/architecture.md backend/app/main.py frontend/src/api/client.ts |
| 2. Completar requerimientos: Falta de persistencia clínica y endpoints de gestión. | Se desarrollaron 32 endpoints REST cubriendo el ciclo clínico completo: expedientes, tratamientos, citas con detección de choques horarios, sesiones y reportes post-sesión. | backend/app/api/v1/ backend/app/services/clinica_service.py |
| 3. Ajustar prototipo: Archivo App.tsx excesivamente extenso (>7,000 líneas). | Refactorización estructural: App.tsx se redujo a una línea de composición; se dividió en 278 componentes modulares bajo 500 líneas c/u con React Router v7 y lazy loading. | docs/decisions/0002-frontend-modular-rutas.md frontend/src/app/AppRouter.tsx |
| 4. Seguridad deficiente: Contraseñas sin hashing robusto y sesiones simuladas. | Se implementó Argon2id (OWASP: 64 MiB, 3 iteraciones, 4 hilos) con sal criptográfica única y sesiones opacas en tabla sesiones_autenticacion con cookie HttpOnly. | backend/app/core/security.py backend/app/models/auth.py |

4. ARQUITECTURA IMPLEMENTADA DEL SISTEMA

4.1 ARQUITECTURA ACTUAL

El sistema adopta una arquitectura desacoplada de 3 capas cliente-servidor estrictamente delimitada:

| Capa / Nivel | Componente y Responsabilidad | Protocolo / Interfaz |
| --- | --- | --- |
| Usuario | Navegador Web (Padre, Terapeuta, Administrador) | HTTPS / DOM Events |
| ↓ | Peticiones de interfaz y eventos de usuario | ↓ |
| Frontend (SPA) | React 18 + TypeScript + Vite + React Router v7 Renderizado de componentes, gestión de estado y guardianes de ruta. | HTTP REST / JSON (Cookies HttpOnly) |
| ↓ | Llamadas a API seguras sin acceso directo a BD | ↓ |
| Backend (API) | FastAPI (Python 3.13) + Pydantic v2 + SQLAlchemy 2.0 Async Autenticación Argon2id, RBAC, lógica clínica y transacciones ACID. | TCP / asyncpg (SSL Encrypted) |
| Base de Datos | PostgreSQL 17.6 (Supabase Managed Cloud) 26 tablas relacionales, integridad referencial y restricciones. | Almacenamiento ACID |

4.2 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

A continuación, se presenta la matriz tecnológica formal que soporta la solución técnica:

| Capa | Tecnología Seleccionada | Justificación Técnica |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18.3, TypeScript 5.9, Vite 6.4, Tailwind CSS 4.1, React Router 7.18 | Renderizado reactivo eficiente, tipado estático estricto, hot reload ultra rápido y routing declarativo con protección de roles. |
| Backend | Python 3.13, FastAPI 0.115, Uvicorn ASGI, Pydantic v2, Argon2-cffi | Ejecución asíncrona de alto rendimiento, autogeneración de OpenAPI, validación estricta de esquemas y hashing resistente a ataques por GPU. |
| Base de Datos | PostgreSQL 17.6 (Supabase), SQLAlchemy 2.0 Async (asyncpg) | Modelo relacional robusto con llaves foráneas, disparadores, índices B-Tree y pool de conexiones asíncronas no bloqueantes. |
| Servidor / Cloud | Supabase Cloud (PostgreSQL Gestionado), Uvicorn Server | Infraestructura cloud administrada con SSL automático, respaldos continuos y alta disponibilidad. |
| Control de versiones | Git, GitHub (Repositorio: ashakids-platform) | Control de versiones distribuido con ramas organizadas (main, dev, feat/*) y registro de pull requests aprobados. |

5. DESARROLLO BACKEND (Relacionado al Sprint 04)

5.1 ARQUITECTURA DEL BACKEND

El backend se diseñó siguiendo una arquitectura por capas orientada a dominios (Domain-Driven Design simplificado):

Lenguaje utilizado: Python 3.13.

Framework web: FastAPI 0.115 sobre servidor ASGI Uvicorn.

Capa de persistencia: Mapeador Objeto-Relacional (ORM) SQLAlchemy 2.0 con soporte asíncrono nativo (asyncpg).

Estructura del proyecto: Estructura modular en carpetas:

backend/ ├── app/ │ ├── api/ # Controladores y rutas HTTP (/api/v1) │ │ └── v1/ # auth.py, usuarios.py, pacientes.py, citas.py, sesiones.py │ ├── core/ # Configuración (config.py), BD (database.py), Cripto (security.py) │ ├── models/ # Modelos ORM (auth.py, perfiles.py, clinica.py) │ ├── schemas/ # DTOs de validación Pydantic v2 (auth.py, clinica.py) │ ├── services/ # Lógica de negocio transaccional (auth_service, clinica_service) │ └── main.py # Entrada ASGI, middlewares de CORS y control de origen ├── scripts/ # Creación DDL (db_creation.sql) y auditoría de solo lectura └── tests/ # Pruebas unitarias y de integración (63 tests)

5.2 FUNCIONALIDADES BACKEND IMPLEMENTADAS

A continuación, se detalla el catálogo de funcionalidades desarrolladas en el Sprint 04:

| Funcionalidad | Descripción | Estado (%) |
| --- | --- | --- |
| Login / Autenticación | Verificación con Argon2id, creación de token opaco con hash SHA-256 en BD y emisión de cookie HttpOnly. | 100% |
| Cierre de Sesión (Logout) | Revocación inmediata del token en BD y limpieza de la cookie de sesión. | 100% |
| Identidad Propia (/me) | Consulta del usuario autenticado y perfil específico (/padres/me, /terapeutas/me, /admin/me). | 100% |
| Gestión de Usuarios | Alta atómica (usuario + rol + perfil), listado paginado y actualización de credenciales por ADMIN. | 100% |
| Gestión de Pacientes | Registro de pacientes vinculados a tutores, consulta con aislamiento de familia y baja lógica (soft delete). | 100% |
| Asignación de Tratamiento | Vinculación clínica entre paciente, terapeuta y apertura de expediente médico. | 100% |
| Agenda de Citas (Reservas) | Creación, reprogramación, confirmación y cancelación con detección de solapamiento horario (409 Conflict). | 100% |
| Sesiones Terapéuticas | Inicio formal de sesión, registro de asistencia y cierre controlado de sesión. | 100% |
| Reportes Clínicos | Emisión estructurada de reporte post-sesión (observaciones, objetivos trabajados y nivel de ayuda). | 100% |
| Verificación de Salud | Endpoints de liveness (/health) y readiness (/health/ready con prueba SELECT 1 sobre PostgreSQL). | 100% |

5.3 EVIDENCIAS DEL BACKEND

El backend expone 32 operaciones formalmente verificadas. A continuación, se ilustran ejemplos de endpoints y respuestas JSON reales emitidas por el servidor:

a) Endpoint POST /api/v1/auth/login — Respuesta JSON Exitosa (200 OK)

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json Set-Cookie: ashakids_session=s_8f3a9e...; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/ { "mensaje": "Inicio de sesión exitoso.", "usuario": { "id_usuario": 14, "nombres": "Rosa Elena", "apellidos": "Mendoza Silva", "codigo_usuario": "PAD001", "email": "rosa.mendoza@ashakids.com", "activo": true, "rol": "PADRE", "roles": ["PADRE"] } }

b) Endpoint POST /api/v1/citas — Reserva de Cita Terapéutica (201 Created)

HTTP/1.1 201 Created Content-Type: application/json { "id_reserva": 58, "id_paciente": 7, "id_terapeuta": 3, "id_tratamiento": 4, "fecha_hora_inicio": "2026-10-15T15:00:00Z", "fecha_hora_fin": "2026-10-15T15:45:00Z", "modalidad": "VIRTUAL", "estado_reserva": "PENDIENTE" }

✓ Resultado de Auditoría Local con Postman: Se ejecutó la colección completa de Postman sobre las 32 operaciones OpenAPI expuestas. Resultado: 109 aserciones superadas exitosamente (100%), 0 aserciones fallidas, en 1.37 segundos de ejecución aislada.

6. IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD (Relacionado al Sprint 03 y Sprint 04)

6.1 MODELO FÍSICO IMPLEMENTADO

La base de datos se encuentra normalizada en Tercera Forma Normal (3FN) con integridad referencial exhaustiva. Las relaciones clave del modelo físico abarcan:

Seguridad y RBAC: usuarios (1) ──── (N) usuario_roles (N) ──── (1) roles

Sesiones: usuarios (1) ──── (N) sesiones_autenticacion [Control de tokens opacos]

Familia: usuarios (1) ──── (1) tutores (1) ──── (N) pacientes

Expediente Clínico: pacientes (1) ──── (1) expedientes (1) ──── (N) tratamientos

Ciclo de Atención: tratamientos (1) ──── (N) reservas (1) ──── (1) sesiones (1) ──── (1) reportes_sesion

6.2 TABLAS IMPLEMENTADAS

A continuación, se describen las 12 tablas clínicas y operativas fundamentales del sistema:

| Nombre de Tabla en BD | Descripción y Función en el Sistema |
| --- | --- |
| usuarios | Entidad central de credenciales de acceso: nombres, apellidos, código único, email y hash Argon2id. |
| roles | Catálogo estricto de roles admitidos en el sistema (PADRE, TERAPEUTA, ADMIN). |
| usuario_roles | Tabla intermedia de asignación de roles con trazabilidad de fecha y administrador asignador. |
| sesiones_autenticacion | Registro persistente de sesiones activas: token con hash SHA-256, expiración y estado de revocación. |
| tutores | Perfil específico de padres/tutores legales: datos de parentesco, teléfono y dirección. |
| terapeutas | Perfil profesional clínico: especialidad médica, años de experiencia comprobada y descripción. |
| pacientes | Registro del menor/paciente vinculado a su tutor familiar, incluyendo fecha de nacimiento y estado activo. |
| expedientes | Historial clínico acumulativo y diagnósticos fonoaudiológicos/psicológicos del paciente. |
| tratamientos | Plan terapéutico formal que vincula un expediente a un terapeuta con cantidad de sesiones. |
| reservas | Agenda de citas con fecha, hora de inicio/fin, modalidad (presencial/virtual) y estado. |
| sesiones | Ejecución real de la sesión terapéutica con control de asistencia y timestamps efectivos. |
| reportes_sesion | Documento clínico post-sesión con observaciones diagnósticas, objetivos y recomendaciones. |

6.3 OPERACIONES REALIZADAS (EVIDENCIA CRUD)

El backend demuestra la implementación completa y segura de las operaciones CRUD:

1. INSERT (Creación Atómica): Creación atómica de usuario + asignación de rol + perfil en una sola transacción ACID mediante SQLAlchemy Async. Si falla la creación del perfil, se ejecuta rollback automático.

2. SELECT (Consultas Paginadas y Seguras): Listados paginados (limit y offset) con aislamiento horizontal de seguridad. Una familia solo puede listar sus propios hijos; un terapeuta solo sus pacientes asignados.

3. UPDATE (Actualizaciones con Reglas de Estado): Modificación controlada de citas (reprogramación) y actualización de reportes de sesión. Validación de transiciones válidas de estado (PENDIENTE -> CONFIRMADA -> COMPLETADA).

4. DELETE (Baja Lógica / Soft Delete): Implementación obligatoria de baja lógica mediante el endpoint DELETE /api/v1/pacientes/{id}. Se establece activo = false preservando el registro físico y su historial médico para cumplimiento legal.

7. VALIDACIÓN DEL SISTEMA (semana 7)

7.1 ACTIVOS DEL PROYECTO

Identificación y clasificación de los activos de información críticos del sistema (Semana 7, Sesión 01):

| Activo | Descripción | Componente Asociado | Importancia |
| --- | --- | --- | --- |
| Credenciales de acceso | Códigos de usuario, emails y contraseñas hasheadas. | Módulo Auth / usuarios | Alta |
| Tokens de sesión activa | Identificadores opacos para mantener autenticación. | sesiones_autenticacion | Alta |
| Datos de pacientes menores | Nombres, DNI, fechas de nacimiento y datos familiares. | pacientes / tutores | Alta |
| Historias clínicas y reportes | Diagnósticos médicos, notas terapéuticas y evolución. | expedientes / reportes | Alta |
| Disponibilidad del servicio | Operatividad ininterrumpida de la API y base de datos. | Infraestructura FastAPI | Media |

7.2 CONTROL DE ACCESO (RBAC)

Matriz de privilegios y control de acceso basado en roles implementado en backend:

| ROL | Descripción de Permisos | Funcionalidad (%) |
| --- | --- | --- |
| Administrador (ADMIN) | Gestión de usuarios y asignación de roles. Asignación de tratamientos clínicos entre terapeutas y pacientes. Auditoría general del sistema. | 100% |
| Terapeuta (TERAPEUTA) | Acceso exclusivo a pacientes que tiene asignados. Gestión de agenda de citas. Registro de asistencia e inicio/fin de sesión. Creación y edición de reportes clínicos. | 100% |
| Padre / Tutor (PADRE) | Acceso exclusivo a sus propios hijos registrados. Creación y reprogramación de citas de su familia. Lectura de reportes clínicos autorizados de sus menores. | 100% |

7.3 MATRIZ DE SEGURIDAD DEL PROYECTO

Matriz de riesgos, vectores de ataque y controles de seguridad activos en el código:

| Activo de Información | Riesgo Identificado | Ataque Posible | Control de Seguridad Implementado |
| --- | --- | --- | --- |
| Credenciales de acceso | Robo de base de datos o fuga de contraseñas. | Ataques de diccionario y fuerza bruta con GPU. | Hashing con Argon2id (64 MiB memoria, 3 iteraciones, sal única de 16 bytes). Cumple estándar OWASP. |
| Sesión de usuario | Secuestro de sesión o inyección de scripts. | Session Hijacking, Robo por XSS. | Tokens opacos de 256 bits almacenados como SHA-256 en BD; transmitidos solo por cookie HttpOnly, SameSite=Lax y Secure. |
| Mutaciones de datos | Envío de solicitudes no autorizadas desde otros sitios. | Cross-Site Request Forgery (CSRF). | Middleware check_origin en FastAPI que valida encabezados Origin contra lista blanca estricta para POST, PUT, DELETE. |
| Datos de menores | Acceso a historias clínicas de niños ajenos. | Fuga de datos / BOLA (Broken Object Level Auth). | Validación estricta de pertenencia en cada consulta SQL. Acceso no autorizado retorna 404 Not Found para evitar enumeración. |

8. EVIDENCIAS DEL PROYECTO

El proyecto cuenta con un ecosistema completo de evidencias técnicas reproducibles:

• a) Pruebas Automatizadas en Frontend (145 Pruebas Exitosas):

25 pruebas de routing declarativo ejecutadas mediante Node test runner oficial (tests/routing.test.mjs). Validan acceso a rutas públicas, bloqueo de accesos anónimos y aislamiento de roles.

120 pruebas de componentes ejecutadas con Vitest y React Testing Library en 7 suites de prueba (interacciones, proveedores, pantallas, límites de error y autenticación).

Script de control de calidad interno (scripts/check-frontend.mjs): verifica 278 archivos de código, garantizando un límite estricto de máximo 495 líneas por archivo.

• b) Pruebas Automatizadas en Backend (63 Pruebas Exitosas):

63 pruebas unitarias y de integración ejecutadas mediante pytest, cubriendo hashing Argon2id, modelos relacionales, transacciones de citas, aislamiento de expedientes y concurrencia.

Verificación de 32 operaciones en OpenAPI documentadas y validadas con colección local de Postman con 109 aserciones superadas sin errores.

• c) Métricas de Compilación y Rendimiento:

Compilación limpia en Vite (npm run build) sin chunks que excedan 500 kB (el bundle principal se redujo a 259.8 kB).

Cero vulnerabilidades reportadas por npm audit y análisis de tipos completo superado sin errores (tsc --noEmit).

9. CONCLUSIONES

• 1. Madurez Arquitectónica:

Se logró con éxito la transición desde un prototipo estático monolítico hacia una arquitectura desacoplada de tres capas altamente escalable. La división clara entre React, FastAPI y PostgreSQL permite el desarrollo independiente y seguro de cada componente.

• 2. Estándares de Seguridad de Grado Industrial:

La implementación de Argon2id para el resguardo de credenciales y la adopción de tokens de sesión opacos gestionados en base de datos mediante cookies HttpOnly elevan a ASHAKids por encima de las implementaciones promedio de proyectos académicos, cumpliendo los lineamientos de OWASP para el manejo de información sensible de menores de edad.

• 3. Operatividad Clínica Demostrada:

El backend no se limita a operaciones CRUD genéricas, sino que implementa lógica de negocio especializada en telerehabilitación: detección de solapamientos en citas terapéuticas, preservación de expedientes mediante baja lógica (soft delete) y control del ciclo de vida de sesiones y reportes clínicos.

• 4. Calidad del Código y Mantenibilidad:

La erradicación de más de 7,200 líneas de código monolítico en frontend y su descomposición en 278 componentes modulares bajo 500 líneas c/u, respaldados por 208 pruebas automatizadas combinadas (145 en frontend y 63 en backend), garantizan la sostenibilidad del proyecto hacia su entrega final.

10. REFERENCIAS

Biryukov, A., Dinu, D., & Khovratovich, D. (2016). Argon2: the memory-hard function for password hashing and other applications. IETF RFC 9106.

FastAPI Documentation. (2024). Dependencies with yield and Security scopes. Recuperado de: https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/dependencies/

Open Web Application Security Project (OWASP). (2023). OWASP Application Security Verification Standard (ASVS) 4.0.3 — Authentication and Session Management.

PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 17.6 Documentation: Concurrency Control and Foreign Keys. Recuperado de: https://www.postgresql.org/docs/

React Router Documentation. (2024). Declarative Routing and Role-Based Guards in React Router v7. Recuperado de: https://reactrouter.com/

SQLAlchemy Authors. (2024). SQLAlchemy 2.0 Asyncio and Mapped Column Documentation. Recuperado de: https://docs.sqlalchemy.org/en/20/